**Orçamento de Projeto Ficticio – UX/UI AD Automate**

Cliente: AD Promotora

Empresa: AD Promotora

Data: 21/09/2025

Validade do Orçamento: 30 dias

1. **Descrição do Projeto**

Este orçamento refere-se exclusivamente à parte de UX/UI do sistema AD Automate. O objetivo é proporcionar uma experiência visual clara, intuitiva e padronizada para o sistema, contemplando:

- Dashboard de controle de pricings, reuniões e notícias.

- Layouts para cadastro, envio e acompanhamento das informações.

- Criação de banners automáticos dentro do sistema.

Será entregue também o Design System do projeto.

1. **Escopo UX/UI**

- Pesquisa e criação de wireframes e fluxos de navegação.

- Desenvolvimento do design de interface das telas principais (Dashboard, formulários, banners).

- Construção do Design System, garantindo consistência visual e componentes reutilizáveis.

- Criação de protótipos interativos para validação de usabilidade.

- Ajustes e revisões com base no feedback do cliente.

- Entrega da documentação completa de UX/UI para desenvolvimento.

**3. Cronograma Estimado**

|  |  |
| --- | --- |
| Etapa | Prazo Estimado |
| Pesquisa e wireframes | 1 semana |
| Design de interface | 2 semanas |
| Protótipos interativos | 1 semana |
| Ajustes e feedback | 1 semana |
| Documentação e Design System | 1 semana |

**Prazo total estimado: 6 semanas**

4. Investimento UX/UI

|  |  |
| --- | --- |
| Item | Valor |
| Pesquisa e wireframes | 1.500,00 |
| Design de interface | 3.000,00 |
| Protótipos interativos | 1.500,00 |
| Ajustes e feedback | 1.000,00 |
| Documentação e Design System | 1.000,00 |

**Total do Projeto UX/UI: R$ 8.000,00**

*> Condições de pagamento: 50% na aprovação do projeto e 50% na entrega final.*

1. **Observações**

- Este orçamento cobre somente UX/UI e Design System. (desenvolvimento backend/frontend não está incluso.);

- Alterações ou funcionalidades fora do escopo poderão gerar custo adicional.

- Entregas serão fornecidas em formatos editáveis e compatíveis para implementação posterior.

1. **Contato**

Para aprovação do orçamento ou esclarecimento de dúvidas:

Responsável: Italo Souza

E-mail: italo.souza@gmail.com

Telefone: (79)9 9999-9999

AD Automate — Experiência visual que organiza e comunica.